ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 20ης/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26-07-2022 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 5055/01-7-2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** | | **ΑΠΟΝΤΕΣ** | |
| 1. | ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ | 1. | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΛΙΑ -ΜΕΛΟΣ |
| 2. | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |  | ( Που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα) |
| 3. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ- ΜΕΛΟΣ |  |  |
| 4. | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ |  |  |
| 5. | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ – ΜΕΛΟΣ |  |  |
| 6. | ΕΜΜΑΝΟΥΙΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ - ΜΕΛΟΣ |  |  |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (7) μελών βρέθηκαν παρόντα (6),δηλαδή

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Α/Α | ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 20ης/2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 05-07-2022 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ | ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ |
|  |  | **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ** |  |
| 1. | 1. | Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. | **144/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Την έγκριση της πρόσληψης συνολικά, ΔΕΚΑ (10) εργαζομένων, ως προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση ΙΔΟΧ, εκ των οποίων οι ΕΞΙ (6) εργαζόμενοι θα απασχολούνται 5 ώρες ημερησίως/άτομο και οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ(4) εργαζόμενοι θα απασχολούνται 4 ώρες ημερησίως, δηλαδή 46 συνολικές ημερήσιες ανθρωποώρες, για το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους 2022-2023. |
| 2. | 2. | Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ορχομενού του προγραμματισμού προσλήψεων άρθρο 25 του ν. 4829/2021 για το έτος 2022. | **145/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Α. Εγκρίνουμε την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών, που θα προσληφθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, ως εξής:  Β. Τα προσόντα πρόσληψης ορίζονται ως εξής:   |  |  | | --- | --- | | **ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)** | | | **Κωδικός θέσης** | **Τίτλος σπουδών**  **και**  **λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα** | | **ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ** | **α)** Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή  απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής  ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως  ειδικότητας **και**  **β**) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)  επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών  φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. | |
| 3. | 3. | Ορισμός υπόλογου για την πληρωμή ταχυδρομικώς των ειδοποιήσεων-λογαριασμών ανταποδοτικών τελών (υπηρεσίας ύδρευσης) του Δήμου Ορχομενού ποσού, 3.642,70 €. | **146/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Ορίζει τον κ. Τσιλομήτρο Κωνσταντίνο του Γεωργίου υπάλληλο του Δήμου Ορχομενού ως υπόλογο για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την προμήθεια και πληρωμή ταχυδρομικών τελών ανταποδοτικών τελών (υπηρεσίας ύδρευσης) του Δήμου Ορχομενού, ποσού 3.642,70€ ευρώ και την απόδοση του λογαριασμού στον Δήμο, με προθεσμία απόδοσης του εντάλματος σε τρεις μήνες από τον ορισμό του, μέχρι 12-10-2022.  Η απόδοση και η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». |
| 4. | 4. | Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Ορχομενού», συμβατικού ποσού 222.532,74€ (πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος Σταύρος Νικ. Εδιάρογλου Ε.Δ.Ε. | **147/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Εγκρίνει τη χορήγηση 3ηςπαράτασηςσυμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»,** με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 12-08-2022. |
| 5. | 5. | Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Ορχομενού», συμβατικού ποσού 193.324,39€(πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος Γεώργιος Σπυρ. Βερονίκης Ε.Δ.Ε. | **148/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»,** με αναθεώρηση, κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 26-09-2022. |
| 6. | 6. | Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού», συμβατικού ποσού 144.191,98€ (πλέον ΦΠΑ), ανάδοχος Γεώργιος Σπυρ. Βερονίκης Ε.Δ.Ε. | **149/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ»,** με αναθεώρηση, κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως τις 21-09-2022. |
| 7. | 7. | Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού». | **150/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: " **Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού** " και την υποβολή στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε δύο αντίγραφα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του παρόντα 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. |
| 8. | 8. | Έγκριση του 2ου Πρακτικού (κατακύρωση) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού – Συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό όργανο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού. | **151/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Την έγκριση του 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «Συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού – Συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό όργανο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού», και την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του κ. Βασιλείου Λουκά. |
| 9. | 9. | Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου « Αποκατάσταση – Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου( εκτός ΚΑΑ). | **152/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  **(Με 5 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ)**  α) Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, του έργου "Αποκατάσταση - Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)" σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  β) Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου "Αποκατάσταση - Ανακατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων οικισμού Ορχομενού και συμβαλλόντων σε αυτόν αγωγών. Κατασκευή σύνδεσης κεντρικού αγωγού με τα ακίνητα. Ολοκλήρωση αποκατάστασης παλαιού δικτύου (εκτός ΚΑΑ)" προϋπολογισμού 3.400.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τους παρακάτω βασικούς όρους, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης. :  **1.Διαδικασία ανάθεσης :** Ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 264 του Ν.4412/2016).  **2. Τρόπος επιλογής αναδόχου :** Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.  **3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής :** Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας **ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ** και που είναι εγκατεστημένα σε :  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω συμφωνίας καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  **4. Εγγυητική συμμετοχής :** Ανέρχεται στο ποσό των **68.000,00** ευρώ  **5. Χρόνος ισχύος προσφορών : Δεκατρείς (13)** μήνες  **6. Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου : Δέκα τέσσερεις (14)**  μήνες |
| 10. | 10. | Αποδοχή ένταξης της πράξης και αποδοχή όρων – προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ. , για το έργο: « Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των πηγών των Χαρίτων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». | **153/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  1.Την Αποδοχή ένταξης της πράξης για το έργο: «**Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των Πηγών των Χαρίτων**», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αρ. 12231/2021-7/4/2022 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ποσού χρηματοδότησης 620.000,00€.  2.Την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3774/18/19.5.2022 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 9Χ5Ψ469ΗΗ7-Υ2Τ) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 50479/31-5-2022 έγγραφο, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού δανείου στο φορέα μας, συνολικού ποσού 620.000 ευρώ, για την εκτέλεση έργου: «**Ωρίμανση μελετών για την συνολική αξιοποίηση των Πηγών των Χαρίτων**», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.  3.Οι ειδικότεροι όροι του επενδυτικού δανείου όπως αναλυτικά περιγράφονται υπ. Αριθ. πρωτ. 50479/31-5-2022 έγγραφο του Τ.Π. & Δανείων και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  4.Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Καράλη Παρασκευής, ως νόμιμη εκπρόσωπο, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου. |
| 11. | 11. | Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεών/χορηγιών από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε. ( PROTERGIA) | **154/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  **(Με 5 ΝΑΙ και 1 ΟΧΙ)**  Την αποδοχή των δωρεών/ χορηγιών από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α. Ε. ( PROTERGIA) για τα ακόλουθα αιτήματα που αφορούν :   1. Την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ορχομενού με την προμήθεια προϊόντων για τα κούλουμα , συνολικού ποσού 1.240,00€ 2. Την επιχορήγηση για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος καμερών στο Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού συνολικού κόστους 3.000,00€. 3. Την κατασκευή και τοποθέτηση μπασκέτας στο Γυμνάσιο- Λύκειο καθώς και την αποξήλωση και αντικατάσταση κασωμάτων και πορτών στις τουαλέτες του Γυμνασίου- Λυκείου της Δ.Ε. Ακραιφνίας, συνολικού κόστους 6.076,00€. |
| 12. | 12. | Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εξειδίκευση πιστώσεων) στον Αγ. Δημήτριο , στον Ορχομενό και στο Ακραίφνιο. | **155/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Εγκρίνει την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και την εξειδίκευση πιστώσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2022 στον Ορχομενό, Αγ. Δημήτριο, Ακραίφνιο ως εξής:  **1.** **Για την μουσικοχορευτική εκδήλωση στον Αγ. Δημήτριο** , το Σάββατο στις 6/8/2022, για ηχητική κάλυψη με ποσό 496,00 ευρώ, τα οποία θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 15.6471.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2022 με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  **2.** **Για την εκδήλωση Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 ,**  1) Για την ηχητική κάλυψη, ποσό 4.000,00 ευρώ , 2) για τις αφίσες, 3) για καθίσματα, 4) για λοιπά έξοδα, ποσό 1.500 ευρώ τα οποία θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 15.6471.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2022 με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».  **3**. **Για εκδηλώσεις στο Ακραίφνιο:**  1). Για θεατρική παράσταση στις 22 Αυγούστου 2022, ηχητική κάλυψη ποσού 100,00 € με ΦΠΑ,  2). Για παιδική παράσταση στις 23 Αυγούστου 2022, ηχητική κάλυψη ποσού 100,00€ με ΦΠΑ,  3). Για παράσταση καραγκιόζη στις 27 Αυγούστου 2022, ηχητική κάλυψη ποσού 300,00€ με ΦΠΑ, τα οποία θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 15.6471.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2022 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».  Η ανάθεση των προμηθειών και των υπηρεσιών καθώς και η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των πιστώσεων θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 (Α΄133). |
| 13. | 13. | Περί παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ΄αρ. 3666/16-52022 σύμβασης για την υπηρεσία « ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», κατά ένα (1) μήνα. | **156/2022**  **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  Εγκρίνει την χρονική παράτασης της υπ’ αριθ. 3666/16-5-2022 σύμβασης με την «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την υπηρεσία: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΕ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ» , κατά ένα μήνα, ως 16-08-2022. |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Σ

Στον Ορχομενό σήμερα την 27η Ιουλίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. o υπογεγραμμένoς Παναγιώτης Κουμπούρας υπάλληλος του Δήμου Ορχομενού , δημοσίευσα στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 96, 97 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006») , πίνακα με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 20η/26-07-2022 συνεδρίαση της Ο.Ε. ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5836/22-07-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης, όπου λήφθηκαν οι αποφάσεις από 144/2022 – 156/2022.

**Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν πιο κάτω:**

1. …………………………………….. και 2. ……………………………………..

Αφού συντάχθηκε τούτο το αποδεικτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο/Η δημοσιεύσας Οι Μάρτυρες

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………